Phase 4 ERP 구현 현황

2026-03-20 | Antigravity 안티그래비티

## 📊 현황 요약

전체 구현 진행률: 75-80% (대부분 완료, 일부 위젯 및 페이지 미완성)

## ✅ 완료된 항목

| 영역 | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Step 3 | shared/constants/business.ts | ✅ |
| Step 4-A | entities/client/ (get-clients, upsert-client) | ✅ |
| Step 4-B | entities/project/ (get-projects, get-pipeline, update) | ✅ |
| Step 4-C | entities/daily-rate/ (create/get/update/delete) | ✅ |
| Step 5-A | features/log-daily-rate/ (Modal) | ✅ |
| Step 5-B | features/manage-pipeline/ (Kanban) | ✅ |
| Step 5-C | features/manage-daily-rate/ (Table) | ✅ |
| Step 5-D | features/manage-business-profile/ | ✅ |
| Step 6-A | widgets/income-kanban/ | ✅ |
| Step 6-B | widgets/cashflow-calendar/ | ✅ |
| Step 6-C | widgets/business-dashboard/ | ✅ |
| Step 7 | /business/page.tsx (탭 통합 대시보드) | ✅ |
| Step 7 | /business/projects/page.tsx | ✅ |

## 🔨 미완성 / 확인 필요

| 순위 | 항목 | 상태 | 심도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1순위 | DB 마이그레이션 실행 여부 확인 | ❓ | 높음 |
| 1순위 | database.types.ts 타입 동기화 | ❓ | 높음 |
| 1순위 | ProjectIncome 타입 검증 | ❓ | 중간 |
| 2순위 | widgets/client-list/ UI 구현 | ❌ | 높음 |
| 2순위 | /business/clients/page.tsx 생성 | ❌ | 중간 |
| 3순위 | 테스트 체크리스트 검증 (13항목) | ❌ | 높음 |
| 3순위 | 기존 가계부 기능 회귀 테스트 | ❓ | 중간 |

## 🚀 권장 다음 작업 순서

Phase 1: 데이터베이스 확인 (즉시)

Supabase 대시보드에서 Step 1-A, 1-B, 1-C SQL 실행 여부 확인

실행했다면: database.types.ts 재생성 (npx supabase gen types...)

구현하지 않았다면: WORK_ORDER_ERP_PHASE4.md Step 1 순서대로 SQL 실행

Phase 2: widgets/client-list/ 구현 (3-4시간)

명세: WORK_ORDER_ERP_PHASE4.md Step 6-C

거래처 LTV 집계 쿼리 + 테이블 UI 컴포넌트 작성

우측 사이드 패널 (담당자 관리 + 프로젝트 이력) 선택 구현

Phase 3: /business/clients/page.tsx 생성 (30분)

ClientListWidget 마운트 + 비즈니스 레이아웃 통합

Phase 4: 전체 회귀 테스트 (2-3시간)

WORK_ORDER_ERP_PHASE4.md "✅ 테스트 체크리스트" 13항목 검증

## ⚠️ 주의사항

기존 projects 테이블이 ERP 스펙으로 교체되었습니다. transactions.project_id FK 정상 확인 필수.

business_units (기존) ≠ business_profiles (신규) — 별개의 테이블입니다.

GENERATED COLUMN (amount_net) 자동 계산이 정상인지 DB에서 직접 테스트

## 📌 참고 자료

명세서: docs/handover/WORK_ORDER_ERP_PHASE4.md

헌법: docs/reference/AI_RULES.md

기술 스택: docs/handover/ANTIGRAVITY_HANDOVER.md